**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 税务共享平台费用

项目单位： 忻州市社会保障卡服务中心

主管部门： 忻州市人力资源和社会保障局-401

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**2020年5月，国家税务总局山西省税务局、山西省人力资源和社会保障厅、山西省医疗保障局联合发文：为了加强信息共享，提高部门间数据交换效率，确保社保费征缴工作有序衔接，省税务局、省人社厅、省医保局联合开展了社会保险费信息共享平台2.0建设，要求各市税务局、人社局、医保局负责相关市级业务系统升级改造、上线实施工作的总协调和指导，同时做好市本级业务系统升级改造。

**立项依据：**晋税函[2020]109号

**设立的必要性：**为加强信息共享，提高部门间数据交换效率，确保社保费征缴工作有序衔接，需对市级业务系统升级改造

**保证项目实施的措施与制度：**中心制定了收支管理制度、预算管理制度、合同管理制度、决策机制、建设项目管理制度，保证项目的实施

**项目实施计划：**按照晋税函[2020]109号文件要求，结合我市实际情况，争取在2020年完成此项工作。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 全年预算资金 | (2) | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按照有关标准内容和时间部署，积极组织开展好本次信息共享平台和业务系统升级改造工作。本项目费用为25万元

（2）. 项目年度目标

按照有关标准内容和时间部署，积极组织开展好本次信息共享平台和业务系统升级改造工作。按要求完成本级各自开发的业务系统与信息共享平台的全流程业务联调测试和数据验证工作。本项目费用为25万元

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：税务共享平台费用项目绩效自评价结果为:总得分97分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 信用信息共享平台建设数量（个） | 15 | 1 | 1个 | 15 |
| 质量指标 | 信用信息共享平台验收通过率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 信息共享平台建设完成时间 | 15 | 5 | 4个月 | 12 |
| 成本指标 | 税务共享平台升级改造费用 | 15 | 25 | 25万元 | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 信息共享率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 数据共享相关方满意度（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目已按计划完成，并完成了项目款项的结算。

1. **产出情况及分析**

实现了信息共享，提高了部门间数据交换效率，确保社保费征缴工作有序衔接。

1. **效益情况及分析**

实现了信息共享，提高了部门间数据交换效率，确保社保费征缴工作有序衔接。

1. **满意度情况及分析**

信息共享平台共享效率为100%，数据共享相关方满意度为100%

**四、项目主要经验做法**

由于财政部门和上级部门的支持，使工作按进度推进，有效地完成了任务

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件3.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信用信息共享平台建设数量（个） | 15 | 1 | 1个 | 100.00% | 15 | 无 |
| 质量指标 | 信用信息共享平台验收通过率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 | 无 |
| 时效指标 | 信息共享平台建设完成时间 | 15 | 5 | 4个月 | 80.00% | 12 | 提前完成任务 |
| 成本指标 | 税务共享平台升级改造费用 | 15 | 25 | 25万元 | 100.00% | 15 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 信息共享率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据共享相关方满意度（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |